## Slide 1
1er SEMESTRE 2026
SOLUTION PALLIATIVE TRANSITOIRE
4 ANS
18/24 mois
1er janv 2026
SITUATION

## Slide 2
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’ACQUISITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION OPERATIONNEL
MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE
17/05/2022

## Slide 3: TROIS ETAPES
REDACTION DES PIECES DU MARCHE: CCP, doc financier, critères de sélection des candidats, ….
ANALYSE DES OFFRES: étude, négociations, compte-rendu d’analyse,
ASSISTANCE A LA MISES EN ŒUVRE: expertise et conseils, réunions et comités de pilotage, surveillance et contrôle des prestations, vérification de la conformité, …

## Slide 4
PIÈCES MARCHÉ
ANALYSE OFFRES
DEPLOIEMENT
22
aout
29
aout
25
nov
Début
dec
1ER
JUILLET 2024
DEPOT DOSSIERS
29
sept
CAO
NOTIF AMO
26
JUIN
2 MOIS
2 MOIS
2 MOIS
18 MOIS
Mi
dec
ATTRIB. MARCHE
SIOp
24
JUIN
CASDIS:
AP SIOp